## Slide 1: Metodología Estrella de Mar
SHAMP

## Slide 3: Mas de …
Ítem | Justificación
Planeación de actividades | Lograr mejor distribución del tiempo disponible
Compromisos con las fechas y tareas asignadas | Cumplir con la planeación realizada para evitar impactar el proyecto y las actividades de los demás miembros
Utilización de metodologías agiles | Implementar mas controles de SCRUM para realizar el seguimiento al proyecto
Mayor transferencia de conocimiento | El proyecto se beneficiaria si hay in intercambio de conocimiento entre los integrantes del grupo de forma mas frecuente

## Slide 4: Seguir Haciendo …
Ítem | Justificación
Mantener comunicación fluida | Se han logrado buenos resultados gracias a la comunicación entre los integrantes del grupo
Mantener el esquema de infraestructura de pruebas | El manejo de los esquemas de infraestructura en la nube han facilitado el desarrollo del proyecto
Continuar utilizando herramientas de colaboración | Las herramientas de colaboración han permitido que se logre un trabajo fluido entre los integrantes

## Slide 5: Dejar de hacer …
Ítem | Justificación
Desarrollos independientes | Esto ha generado cruces de tecnología en los entregables finales del proyecto
Toma de decisiones unilaterales | Se tomaron decisiones unilaterales a nivel de arquitectura que impactaron el desarrollo total del proyecto
Utilización de repositorios locales | Esto ha dificultado la integración de los desarrollos de los diferentes miembros del grupo

## Slide 6: Comenzar a hacer …
Ítem | Justificación
Pruebas Integrales | No se realizan las suficientes pruebas en los procesos de integración de los desarrollos
Construir agenda de las reuniones | Se deben planear las reuniones de los integrantes del grupo para que sean efectivas
Solicitar información requerida | Se debe realizar la solicitud de información requerida en el momento oportuno para no realizar asunciones erradas
Documentar código | Facilitar la lectura del código para que este sea claro para cualquiera

## Slide 7: Menos de …
Ítem | Justificación
Trabajo sobre la fecha de entrega | Esto hace que se trabaje con mucha presión y se eliminen controles de calidad necesarios para la aplicación
Subestimar los errores de presentación | Se le debe dar importancia a los aspectos de presentación ya que afectan en gran medida la experiencia del usuario final
Trabajo sin tener en cuenta diseño | No se tuvo en cuenta en su totalidad el diseño realizado previamente.